Universidad Politécnica Internacional

Técnicas de Programación

Entregable #1 del Proyecto

Sistema de Gestión de Quinielas Mundialistas

“Quiniela Mundial”

Estudiante:

Glen Gerardo Villagra Rodríguez

Profesor:

Luis Felipe Mora Umaña

Segundo Cuatrimestre del 2026

Planificación del Proyecto:	2

Epic 1: Gestión de Usuarios	2

Feature 1.1: Registro y administración de usuarios	2

Product Backlog Item (PBI) 1.1.1: Registro de usuario	2

Product Backlog Item (PBI) 1.1.2: Modificación de perfil	2

Feature 1.2: Insignias y ranking	3

Product Backlog Item (PBI) 1.2.1: Asignación de insignias	3

Epic 2: Gestión de Quinielas	3

Feature 2.1: Administración de quinielas	3

Product Backlog Item (PBI) 2.1.1: Crear quiniela	3

Product Backlog Item (PBI) 2.1.2: Unirse a una quiniela	4

Feature 2.2: Timeline	4

Product Backlog Item (PBI) 2.2.1: Notificaciones	4

Epic 3: Gestión de Partidos	4

Feature 3.1: Administración de partidos	4

Product Backlog Item (PBI) 3.1.1: Gestión de partidos	4

Product Backlog Item (PBI) 3.1.2: Pronósticos	5

Epic 4: Estadísticas	5

Feature 4.1: Reportes y estadísticas	5

Product Backlog Item (PBI) 4.1.1: Estadísticas generales	5

Epic 5: Carga de Información	5

Feature 5.1: Archivos CSV y JSON	6

Product Backlog Item (PBI) 5.1.1: Lectura de archivos	6

Epic 6: Arquitectura del Sistema	6

Feature 6.1: Diseño de software	6

Product Backlog Item (PBI) 6.1.1: Implementación de la arquitectura	6

Epic 7: Reportes y Rankings	6

Feature 7.1: Consulta de rankings	6

Product Backlog Item (PBI) 7.1.1: Ranking de usuarios	6

Feature 7.2: Historial de pronósticos	7

Product Backlog Item (PBI) 7.2.1: Consulta del historial	7

Epic 8: Interfaz del Sistema	7

Feature 8.1: Navegación del sistema	7

Product Backlog Item (PBI) 8.1.1: Menú principal	7

Bibliografía:	8

Conclusiones:	8

Introducción:

El presente documento corresponde a la planificación inicial del proyecto del curso, cuyo objetivo es desarrollar un sistema de gestión de quinielas mundialistas utilizando C# con Windows Forms y aplicando los principios de Programación Orientada a Objetos. Durante el desarrollo se implementarán buenas prácticas de programación, como Clean Code, el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), los principios SOLID y el uso de herramientas de control de versiones y seguimiento del proyecto.

El sistema permitirá a los usuarios registrarse, realizar pronósticos de partidos, participar en quinielas públicas y privadas, consultar estadísticas, rankings e información relacionada con la competición. Asimismo, buscare que la aplicación sea intuitiva, organizada y escalable, de manera que pueda servir como base para futuras iteraciones del proyecto (segundo proyecto del curso).

En este documento se presento la planificación general del desarrollo mediante la organización del trabajo en épicas, funcionalidades, elementos del Product Backlog y tareas específicas, con el fin de establecer una guía clara para la implementación del sistema.

# Planificación del Proyecto:

# Epic 1: Gestión de Usuarios

### Feature 1.1: Registro y administración de usuarios

Esta funcionalidad permitirá registrar usuarios dentro del sistema, almacenar su información personal y administrar sus datos para participar en las quinielas.

### Product Backlog Item (PBI) 1.1.1: Registro de usuario

Descripción

Como usuario, necesito registrarme en el sistema para poder participar en las quinielas y realizar pronósticos.

Criterio de aceptación

El sistema permite registrar un usuario validando que los datos obligatorios sean ingresados correctamente.

Tareas

- Crear la clase Usuario.

- Diseñar la ventana de registro.

- Validar la información ingresada.

- Guardar la información del usuario.

### Product Backlog Item (PBI) 1.1.2: Modificación de perfil

Descripción

Como usuario, deseo modificar mi información personal cuando sea necesario.

Criterio de aceptación

El sistema permite actualizar la información del usuario y guardar los cambios correctamente.

Tareas

- Crear opción de edición.

- Validar datos modificados.

- Actualizar la información almacenada.

# Feature 1.2: Insignias y ranking

Esta funcionalidad administrará las insignias obtenidas por los usuarios según su desempeño.

### Product Backlog Item (PBI) 1.2.1: Asignación de insignias

Descripción

Como sistema, necesito asignar insignias automáticamente según el rendimiento del usuario.

Criterio de aceptación

El sistema asigna correctamente las insignias cuando el usuario cumple las condiciones establecidas.

Tareas

- Crear clase Insignia.

- Definir reglas de asignación.

- Mostrar insignias en el perfil.

# Epic 2: Gestión de Quinielas

### Feature 2.1: Administración de quinielas

Esta funcionalidad permitirá crear y administrar quinielas públicas y privadas.

### Product Backlog Item (PBI) 2.1.1: Crear quiniela

Descripción

Como usuario, deseo crear una quiniela privada para invitar a otros participantes.

Criterio de aceptación

El sistema permite crear una quiniela con nombre y configuración básica.

Tareas

- Crear clase Quiniela.

- Diseñar formulario.

- Guardar la quiniela.

### Product Backlog Item (PBI) 2.1.2: Unirse a una quiniela

Descripción

Como usuario, deseo ingresar a una quiniela existente.

Criterio de aceptación

El sistema agrega correctamente al usuario dentro de la quiniela seleccionada.

Tareas

- Buscar quinielas.

- Validar ingreso.

- Actualizar lista de participantes.

### Feature 2.2: Timeline

### Product Backlog Item (PBI) 2.2.1: Notificaciones

Descripción

Como usuario, deseo visualizar las actividades recientes de la quiniela.

Criterio de aceptación

El sistema muestra eventos como nuevos líderes, aciertos y rachas.

Tareas

- Crear clase Timeline.

- Registrar eventos.

- Mostrar historial de actividades.

# Epic 3: Gestión de Partidos

### Feature 3.1: Administración de partidos

### Product Backlog Item (PBI) 3.1.1: Gestión de partidos

Descripción

Como administrador del sistema, necesito registrar partidos y sus resultados.

Criterio de aceptación

Los partidos pueden agregarse, modificarse y actualizar su estado.

Tareas

- Crear clase Partido.

- Registrar resultados.

- Cambiar estado del partido.

### Product Backlog Item (PBI) 3.1.2: Pronósticos

Descripción

Como usuario, deseo registrar mis pronósticos antes del inicio del partido.

Criterio de aceptación

El sistema bloquea automáticamente los pronósticos cuando el partido inicia.

Tareas

- Crear clase Pronóstico.

- Validar fecha simulada.

- Registrar pronósticos.

# Epic 4: Estadísticas

### Feature 4.1: Reportes y estadísticas

### Product Backlog Item (PBI) 4.1.1: Estadísticas generales

Descripción

Como usuario, deseo consultar estadísticas del torneo.

Criterio de aceptación

El sistema genera estadísticas por rango de fechas.

Tareas

- Calcular equipo más apostado.

- Calcular usuario con más aciertos.

- Calcular promedio de goles.

- Mostrar resultados.

# Epic 5: Carga de Información

### Feature 5.1: Archivos CSV y JSON

### Product Backlog Item (PBI) 5.1.1: Lectura de archivos

Descripción

Como sistema, necesito cargar la información inicial mediante archivos CSV y JSON.

Criterio de aceptación

Los datos son cargados correctamente al iniciar la aplicación.

Tareas

- Leer archivos CSV.

- Leer archivos JSON.

- Validar formato.

- Mostrar errores si existen.

# Epic 6: Arquitectura del Sistema

### Feature 6.1: Diseño de software

### Product Backlog Item (PBI) 6.1.1: Implementación de la arquitectura

Descripción

Como desarrollador, necesito implementar una arquitectura organizada que facilite el mantenimiento del sistema.

Criterio de aceptación

El proyecto implementa el patrón MVC, principios SOLID y buenas prácticas de Clean Code.

Tareas

- Crear estructura MVC.

- Separar Modelo, Vista y Controlador.

- Aplicar principios SOLID.

- Documentar el código.

- Implementar manejo de excepciones.

# Epic 7: Reportes y Rankings

## Feature 7.1: Consulta de rankings

Esta funcionalidad permitirá mostrar el ranking global y el ranking de las quinielas privadas según la cantidad de puntos obtenidos por los usuarios.

### Product Backlog Item (PBI) 7.1.1: Ranking de usuarios

Descripción

Como usuario, deseo consultar el ranking para conocer mi posición respecto a los demás participantes.

Criterio de aceptación

El sistema muestra correctamente el ranking ordenado por puntos obtenidos.

Tareas

- Calcular puntos de cada usuario.

- Ordenar el ranking.

- Mostrar el ranking en una ventana.

## Feature 7.2: Historial de pronósticos

### Product Backlog Item (PBI) 7.2.1: Consulta del historial

Descripción

Como usuario, deseo visualizar el historial de mis pronósticos realizados.

Criterio de aceptación

El sistema muestra todos los pronósticos registrados por el usuario.

Tareas

- Obtener historial.

- Mostrar partidos y resultados.

- Permitir búsqueda por fecha.

# Epic 8: Interfaz del Sistema

## Feature 8.1: Navegación del sistema

Esta funcionalidad permitirá al usuario acceder fácilmente a todas las opciones del sistema.

### Product Backlog Item (PBI) 8.1.1: Menú principal

Descripción

Como usuario, deseo contar con un menú principal que facilite la navegación por las diferentes funcionalidades.

Criterio de aceptación

El menú permite acceder correctamente a cada módulo del sistema.

Tareas

- Diseñar menú principal.

- Crear accesos a cada ventana.

- Validar navegación.

# Bibliografía:

Atlassian. (2025). What is Git? https://www.atlassian.com/git

Martin, R. C. (2009). Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Prentice Hall.

Microsoft. (2025). Documentación de C#. https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp/

Microsoft. (2025). Windows Forms Documentation. https://learn.microsoft.com/dotnet/desktop/winforms/

# Conclusiones:

-La planificación realizada permite organizar el desarrollo del sistema de manera estructurada, dividiendo el proyecto en tareas que facilitan su implementación y seguimiento.

-La utilización de épicas, funcionalidades y elementos del Product Backlog contribuirá a mantener un orden durante el desarrollo.

-Asimismo, la aplicación de metodologías de planificación, junto con el uso de Git (en clase se mencionó que, aunque se realizará solo se debia usar git) y herramientas de gestión de proyectos, favorecerá un mejor control de versiones, una adecuada organización del trabajo y una base sólida para las siguientes iteraciones del proyecto.